MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. BEATO SANTISIMO MARTIN DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA

I. Datos Técnicos

| 1. CODIGO SNIP | 349419 |
| --- | --- |
| 2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES | 2312265 |
| 3. NOMBRE DEL PROYECTO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. BEATO SANTISIMO MARTIN DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA |
| 4. SECTOR | EDUCACIÓN |
| 5. PROGRAMA | EDUCACIÓN BÁSICA |
| 6. SUB PROGRAMA | EDUCACIÓN INICIAL |
| 7. BENEFICIARIOS | 463 |
| 8. UNIDAD FORMULADORA | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| 9. UNIDAD EJECUTORA | REGION LIMA |
| 10. GERENCIA/DIRECCIÓN | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA |
| 11. DEPARTAMENTO | LIMA |
| 12. PROVINCIA | HUAURA |
| 13. DISTRITO | VEGUETA |
| 14. CENTRO POBLADO |  |
| 15. ALCANCE DEL PROYECTO: |

| Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMA | HUAURA | VEGUETA | VILLA AGRARIA |

II. Datos Financieros (Actualizados al 2023-05-01)

| 16. MONTO PIP | S/. 2,855,422.25 |
| --- | --- |
| 17. MONTO VIABLE | S/. 1,217,341.00 |
| 18. EXP. TÉCNICO | S/. 1,929,090.75 |
| 19. DETALLE FINANCIERO: |

| Ejecutora | Año | PIA | PIM | Certificación | Devengado | Av. Financiero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEDE CENTRAL REGION LIMA | 2023 | S/. 0.00 | S/. 926,331.00 | S/. 909,714.00 | S/. 882,917.77 | 95.31 % |

| 20. PIM ACUMULADO GRL | S/. 4,000,029.00 |
| --- | --- |
| 21. PIM ACUMULADO TOTAL | S/. 4,000,029.00 |
| 22. DEVENGADO ACUMULADO GRL | S/. 1,929,090.75 |
| 23. DEVENGADO ACUMULADO TOTAL | S/. 2,812,008.52 |
| 24. % AV. FINANCIERO TOTAL | 98.48 % |
| 25. MONTO POR DEVENGAR TOTAL | S/. 43,413.73 |

III. Estado Situacional (Actualizado al 2022-06-14)

| 26. ESTADO DE PROYECTO | VIABLE |
| --- | --- |
| 27. TIPO DE PROYECTO | PIP |
| 28. ETAPA | CULMINADO |
| 29. SUB ETAPA | ACTOS PREVIOS |
| 30. SITUACIÓN | [18/04/2023] AL 18 DE ABRIL DEL 2023 LA INVERSION EN SU COMPONENTE DE OBRA SE ENCUENTRA EN CON RECEPCION DE OBRA, MISMA QUE PRESENTO UN AVANCE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO DE 100% SEGUN SU VALORIZACION ENCONTRANDOSE AL NORMAL RESPECTO A LO PROGRAMADO DE 100%. ELLO A RAZON DE SU BUENA PROGRAMACION, Y BUEN RENDIMIENTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. AL MES DE REPORTE SE VIENE EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INSTALACION DE JUEGOS ACABADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACION DE PUERTAS, INSTALACION DE PISO DE CERAMICA. NO SE CUENTA CON NINGUN RIESGO. LA OBRA FUE RECEPCIONADA MEDIANTE ACTA DE RECEPCION DE OBRA CON FECHA DE 08 DE ABRIL DEL 2023. |

* Nota: Situación en base al último estado registrado.

IV. Contrataciones

| DESCRIPCIÓN DE PROCESO | TIPO CONTRATACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA | ESTADO | S/. VALOR REFERENCIAL | TIPO DE PROCESO | NOMENCLATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACION DE SUPERVISION DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. BEATO SANTISIMO MARTIN DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA¿ | Consultoría de Obra | 2022-06-14 | Contratado | 139,000 | Adjudicación Simplificada | AS-SM-26-2022-GRL/CS-1 |
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E BEATO SANTÍSIMO MARTÍN DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA | Obra | 2022-06-23 | Contratado | 2,787,946 | Adjudicación Simplificada | AS-SM-21-2022-GRL/CS-1 |

V. Datos de obra en ejecución

| Obra/Actividad | Tipo de Ejecución | Etapa - Sub Etapa | Avance Físico | Descripción | Observación | Fecha Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. BEATO SANTISIMO MARTIN DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA . | INTEGRAL | EN EJECUCIÓN-ACTOS PREVIOS | 0.00 | MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 37-2022-GRL/GRI SE APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA SER CONVOCADO. CON DOC: 03643541 SE ESTA SOLICITANDO LA CONFORMACION DEL COMITE DE SELECCION . |  | 2022-06-14 |

* Fuente: SSI-MEF / CONSULTA AMIGABLE-MEF / GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VI. Programación Multianual de inversiones

| AÑO 2023 | AÑO 2024 | AÑO 2025 | AÑO 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 926,331.00 | 926,331.00 | 0.00 | 0.00 |

* Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

VII. Fuente de Financiamiento 2023

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIM | CERTIFICADO | DEVENGADO | GIRADO | % AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS DETERMINADOS | 926,331.00 | 909,714.00 | 882,918.00 | 882,918.00 | 95.31 |